Logboek project Vlambeer

**Sprint 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Aanwezigheid\*: | | Taak: | 2e Taak: | Voltooide taken: | Opmerkingen: |
| Ochtend | Middag |
| Mike | X | X | Factuur overzicht maken |  | Factuur overzicht maken |  |
| Daniel | X | X | Wire frames |  | Wire frames |  |
| Koen | X | X | Onderzoek sales functie |  | Onderzoek sales functie |  |
| Menno | X | X | Github repository aanmaken | Klassendiagram | Github repository aanmaken |  |
| Regilio | X | X | Slogan script |  | Slogan script |  |
| Friso | X | X | Use-Case Webstore | Use-case templates | Use-Case Webstore |  |
| Jan | X |  | Product pagina designen |  |  |  |
| Rick | X |  | Huis stijl maken |  |  |  |

|  |
| --- |
| Datum: Vrijdag 21-11 -2014 |

|  |
| --- |
| Datum: Maandag 24-11 -2014 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Aanwezigheid\*: | | Taak: | 2e Taak: | Voltooide taken: | Opmerkingen: |
| Ochtend | Middag |
| Mike | n.v.t. | X | Gebruikers registratie maken |  |  |  |
| Daniel | n.v.t. | X | Onderzoek betaalfunctie API |  |  |  |
| Koen | n.v.t. | X | Onderzoek naar twitter API |  |  |  |
| Menno | n.v.t. | X | Klassendiagram |  |  |  |
| Regilio | n.v.t. | X | Onderzoek naar twitter API |  |  |  |
| Friso | n.v.t. | X | Use-case templates | Sjabloon logboek | Sjabloon logboek |  |
| Jan | n.v.t. |  | Product pagina designen |  |  |  |
| Rick | n.v.t. |  | Huis stijl maken |  |  |  |

|  |
| --- |
| Datum: Dinsdag 25-11 -2014 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Aanwezigheid\*: | | Taak: | 2e Taak: | Voltooide taken: | Opmerkingen: |
| Ochtend | Middag |
| Mike | n.v.t. | X | Gebruikers registratie maken |  | Gebruikers registratie maken |  |
| Daniel | n.v.t. | X | Onderzoek betaalfunctie API | Sequentie diagrammen | Onderzoek betaalfunctie API/ |  |
| Koen | n.v.t. | X | Onderzoek naar twitter API |  | - |  |
| Menno | n.v.t. | X | Klassendiagram |  | Klassendiagram |  |
| Regilio | n.v.t. | X | Onderzoek naar twitter API |  | - |  |
| Friso | n.v.t. | X | Use-case templates |  |  |  |
| Jan | n.v.t. |  | Product pagina designen |  | - |  |
| Rick | n.v.t. |  | Huis stijl maken |  | - |  |

|  |
| --- |
| Datum: Donderdag 27-11 -2014 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Aanwezigheid\*: | | Taak: | 2e Taak: | Voltooide taken: | Opmerkingen: |
| Ochtend | Middag |
| Mike | X |  | Gebruikers registratie maken |  |  |  |
| Daniel | X |  | Sequentie diagrammen |  | - |  |
| Koen | X |  | Wireframes toepassen |  | - |  |
| Menno | X |  | Wireframes toepassen |  | - |  |
| Regilio | X |  | Wireframes toepassen |  | - |  |
| Friso | X |  | Use-case templates |  | - |  |
| Jan |  |  | Product pagina designen |  | - |  |
| Rick |  |  | Huis stijl maken |  | - |  |