Logboek project Vlambeer

**Sprint 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Aanwezigheid\*: | | Taak: | 2e Taak: | Voltooide taken: | Opmerkingen: |
| Ochtend | Middag |
| Mike | NVT | X | Product verwerken in winkelwagen |  |  |  |
| Daniel | NVT | X | Giant bomb API onderzoek |  |  |  |
| Koen | NVT | X | Inlog systemen en factuur overzicht |  |  |  |
| Menno | NVT | X | Twitter API |  | Twitter API |  |
| Regilio | NVT | X | Home page omzetten in HTML CSS |  |  |  |
| Friso | NVT |  | Product page omzetten in HTML CSS |  |  |  |
| Jan | NVT |  | Visuele elementen maken |  |  |  |
| Rick | NVT |  | Huis stijl toepassen |  |  |  |

|  |
| --- |
| Datum: Maandag 1-12-2014 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Aanwezigheid\*: | | Taak: | 2e Taak: | Voltooide taken: | Opmerkingen: |
| Ochtend | Middag |
| Mike | X | NVT | Product verwerken in winkelwagen |  |  |  |
| Daniel | X | NVT | Giant bomb API onderzoek |  |  |  |
| Koen | X | NVT | Inlog systemen en factuur overzicht |  |  |  |
| Menno |  | NVT |  |  |  |  |
| Regilio | X | NVT | Home page omzetten in HTML CSS |  |  |  |
| Friso | X | NVT | Product page omzetten in HTML CSS |  |  |  |
| Jan | / | NVT | Visuele elementen maken |  |  |  |
| Rick | X | NVT | Stijl per game maken |  |  |  |

|  |
| --- |
| Datum: Maandag 1-12-2014 |